SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej „SIWZ”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej pod nazwą:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej 
w Chełmie Śląskim

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie        art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) tzn. wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej                   w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro.

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych nr 589506-N-2018 z dnia 16.07.2018 r.

- strona internetowa Zamawiającego: www.gskchelmsl.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym:

- w siedzibie Zamawiającego: ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zatwierdził:

Kierownik Działu Wodociągów, Kanalizacji 
						i Usług Komunalnych

/-/ Grzegorz Michalski

Chełm Śląski, dnia 16.07.2018 r.

- Nazwa i adres zamawiającego (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p.)

- Nazwa i adres zamawiającego: Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o.

(41-403 Chełm Śląski) przy ul. Techników 18

- NIP: 6462705287

- REGON: 240234901

- Telefon: (32) 225-76-92

- Faks:      (32) 225-76-92

- Adres strony internetowej: www.gskchelmsl.pl

- Adres e-mail: gskchelmsl@poczta.fm

zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do:

składania ofert na wykonanie roboty budowlanej pod nazwą:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej 
w Chełmie Śląskim

- Tryb udzielenia zamówienia (art. 10 ust. 1 i art. 39-46, art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.)                      Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone                       w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą p.z.p.” tzn. wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro.

2.1.   Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 6a, art. 10 ust. 1 i art. 39               ustawy p.z.p.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

| 1) | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.); |
| --- | --- |
| 2) | Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126); |
| 3) | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477); |
| 4) | Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479); |
| 5) | Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125); |
| 6) 7) 8) | Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 419); Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.); Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.); |
| 9) | Kodeks cywilny; |
| 10) | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. |

  - Opis przedmiotu zamówienia (art. 29-31, art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.)

Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest przeprowadzenie robót budowlanych                       w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy p.z.p. polegających na budowie wodociągu bytowo-gospodarczego i p.poż Ø 110 mm z przyłączami wzdłuż drogi gminnej – ulicy Skalnej 
w Chełmie Śląskim.

Budowa wodociągu zostanie wykonana na odcinku od ulicy Chełmskiej w Chełmie Śląskim do budynku nr 14 przy ul. Skalnej. Włączenie nastąpi do istniejącego wodociągu bytowo-gospodarczego i p.poż Ø 200 mm stal ułożonego wzdłuż ulicy Chełmskiej. Budowany przewód wodociągowy Ø 110 mm PEHD od włączenia do istniejącego wodociągu w rejonie ulicy Chełmskiej z zabudową węzła z dwoma zasuwami Ø 200 mm i zasuwą Ø 100 mm, poprowadzony zostanie w pasie drogowym wzdłuż ulicy Skalnej, aż do rejonu budynku 
nr 14 przy ulicy Skalnej, gdzie zostanie zakończony zasuwą Ø 100 mm oraz hydrantem 
p.poż Ø 80 mm. Istniejące przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych 
od budowanego wodociągu, podlegać będą wymianie z rur stalowych ocynkowanych na rury PEHD RC SDR 11, wraz z zasuwami odcinającymi na nowe. Budowa wodociągu z rury 
Ø 110 mm PEHD RC SDR 11 wykonana będzie po nowej trasie w pasie drogi gminnej 
ul. Skalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres (ilościowo – rzeczowy) zawierają następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa pn.: Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Skalnej w Chełmie Śląskim  – załącznik nr 7 do SIWZ;

- przedmiar robót zawierający m.in. rodzaj robót przewidzianych podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ich dokładną ilość – załącznik nr 5 do SIWZ;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót)                        – załącznik nr 8 do SIWZ.

Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować (wykonać) zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, należytą starannością, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

W czasie prowadzenia robót budowlanych droga będzie oznakowana zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego do tego celu tymczasową organizacją ruchu.

Do każdego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej oraz gotowych fotografii, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty zgrzewów dla rur PEHD RC SDR 11.

Na wykonane roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji.

Udzielenie przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty budowlane zostanie potwierdzone przez wykonawcę w pkt. 2 „FORUMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ).

Wykonawca rozszerzy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres udzielonej gwarancji, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotowych robót budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą na podstawie zgłoszeń robót budowlanych.

Uwaga:

- Wszelkie przedstawione przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej – służącej  do opisu przedmiotu zamówienia - przykłady materiałów i wyposażenia posiadają charakter informacyjny i poglądowy w celu wskazania wykonawcy wymaganych minimalnych parametrów technicznych i jakościowych oraz technologii, które wykonawca może zastosować lub równoważne.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z dyspozycją                            art. 30 ust. 5 ustawy p.z.p.

- Wymagane cechy materiałów, produktów oraz usług, o których stanowi art. 30 ust. 8 ustawy p.z.p. zostały określone w dokumentacji projektowej – służącej  do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

  - Miejsce wykonania robót budowlanych – lokalizacja dla drogi objętej przedmiotem zamówienia: droga gminna ul. Skalna w Chełmie Śląskim, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.

  - Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p. w związku z art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:

Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę, tj.: roboty instalacyjne.

Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności, tj. przedstawi oświadczenia osób wykonujących roboty instalacyjne potwierdzające, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Nie przedstawienie przez Wykonawcę we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych o których mowa w wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedłoży raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób wykonujących roboty instalacyjne.

Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych                   i w formie określonej przez Zamawiającego zobowiązany jest udzielać wyjaśnień                                      w zakresie zatrudnienia osób wykonujących roboty instalacyjne.

Nie przedstawienie przez Wykonawcę we wskazanym terminie ww. raportu na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób wykonujących roboty drogowe lub wyjaśnień w zakresie zatrudnienia osób wykonujących roboty drogowe może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych o których mowa we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

Zadanie, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, dotyczy części przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski będącego przedmiotem aplikacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

  - Nomenklatura:

    - Wspólny słownik zamówień (CPV):

| Kod CPV: | Opis: |
| --- | --- |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. |

- Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.)

Termin wykonania niniejszego zamówienia Zamawiający ustala w sposób następujący:

- rozpoczęcie:   od dnia przekazania placu budowy, przekazanie placu budowy nastąpi 
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy;

- zakończenie:  do 30 dni od przekazania placu budowy, co oznacza datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego wykonanie całości robót.

- Warunki  udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5  (art. 22, art. 24 ust. 1 i 2 , art. 36 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy p.z.p.)

  - Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                          o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                          z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż                   100 000,00 zł.

Uwaga:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia                      muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt  5.1. ust. 2 lit. b SIWZ spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

| - | W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia. Za roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia uznaje się roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej, o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. |
| --- | --- |

Uwaga:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia                   muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 2 lit. c tiret pierwsze SIWZ spełnia przynajmniej jeden z wykonawców na podstawie jednego zamówienia (umowy).

Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia               musi wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 2 lit. c tiret pierwsze SIWZ spełnia na podstawie jednego zamówienia (umowy).

| - | W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże dysponowanie (tzn. będzie dysponował na czas wykonania zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie: - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży sanitarnej wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa i posiadającą aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, - uprawnionym geodetą posiadającym uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz co najmniej: a) pięcioma robotnikami instalacyjnymi; b) jednym operatorem koparko-ładowarki; c) jednym kierowcom; |
| --- | --- |

Uwaga:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia                    muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 2 lit. c tiret drugie SIWZ spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

| - | W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże dysponowanie (tzn. będzie dysponował na czas wykonania zamówienia, tj. prowadzenia robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia) potencjałem technicznym, odpowiednio: koparko-ładowarka – min. 1 szt., samochód samowyładowczy – min. 1 szt., zgrzewarka elektro-oporowa – min. 1 szt., zgrzewarka doczołowa – min. 1 szt., zagęszczarka gruntu klasy min 300 kg – min. 1 szt., Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 2 lit. c tiret trzecie SIWZ spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy. |
| --- | --- |

  - Poza podstawowymi wykluczeniami, określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne                      (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                   w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25, art. 26, art. 36 ust. 1 pkt 6)

6.1.    Zgodnie z dyspozycją art. 24aa. ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu                     z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wzór przedmiotowych oświadczeń stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału                         w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach                                            w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom,                 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p.

Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody,                     że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przedmiotowe oświadczenie składa osobno każdy z wykonawców.

Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

6.2.   	Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj. do dostarczenia na wezwanie:

    - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                                o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.;

    - dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                        z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł;

6.3.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy p.z.p. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                       - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) – potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                          o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty sporządzone  w języku obcym to składa je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas badania i oceny ofert Zamawiający będzie opierał się 
na tekście przetłumaczonym.

Zgodnie z ustawowymi delegacjami wynikającymi z art. 22a. ustawy p.z.p.: wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych           do porozumiewania się z wykonawcami (art. 9, art. 27, art. 36 ust. 1 pkt 7, art. 38 ust. 1-3 ustawy p.z.p.)

- Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający            i wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- faksem na nr: (32) 225-76-92

- poczta elektroniczna (e-mail): gskchelmsl@poczta.fm

Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną                       (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Regina Foryś - Telefon kontaktowy: 513 149 012

Faks: (32) 225-76-92

Poczta elektroniczna (e-mail): gskchelmsl@poczta.fm

- Informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udziela się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: od 730 do 1530

- Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1 – 3 ustawy p.z.p. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

7.5. 	  Wszelkie zapytania związane z wyjaśnieniem treści SIWZ należy kierować na adres Zamawiającego: Gminna Spółka Komunalna Sp z .o.o., 41-403 Chełm Śląski, 
ul. Techników 18 (nr faksu: 32 225-76-92, poczta elektroniczna (e-mail): gskchelmsl@poczta.fm

- Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust. 1 pkt 8, art. 45-46 ustawy p.z.p.)

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł              (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił następująco: do dnia 31.07.2018 r. do godz. 08:00.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i określony został w pkt. 9 SIWZ, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez wykonawcę oferty.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy               z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                 (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z  2017 r. poz. 1089).

Nazwa i adres Zamawiającego, na który powinno zostać wniesione wadium:

- Nazwa zamawiającego: Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o.

- Adres zamawiającego:  41-403 Chełm Śląski, ul. Techników 18

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., Nr konta: 29 2490 0005 0000 4530 1169 9312; ALIOR Bank SA O/Katowice z dopiskiem: „ul. Skalna”.

W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć dowód przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku składania kopii dowodu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej                        (tj. w formie określonej w pkt. od 2 do 5), wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w sekretariacie Zamawiającego tj. w Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o., 41-403 Chełm Śląski, ul. Techników 18.

Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Uwaga!:

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się w dniu 31.07.2018 r. do godz. 08:00 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien jest                                 z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek tak, aby bank mógł wydać Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wadium do dnia                                 31.07.2018 r. do godz. 08:00.

W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione.

Zwrot wadium:

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w terminach i na zasadach określonych                            w art. 46  ust. 1 - 2 ustawy p.z.p.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi                   z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Ponowne wniesienie wadium:

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę w przypadku                          i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy p.z.p.

Zatrzymanie wadium:

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi                      na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p., pełnomocnictw  lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 46 ust. 4a ustawy p.z.p.).

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

- Termin związania ofertą (art. 36 ust. 1 pkt  9, art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy p.z.p.)

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin składania ofert, został wskazany przez Zamawiającego w pkt. 11 ppkt 11.1. SIWZ.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.  Opis sposobu przygotowania ofert (art. 36 ust. 1 pkt 10, 36a ust. 1, art. 36b ust. 1, art. 8 ust. 3, art. 82 ustawy p.z.p.)

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam albo jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum).

Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty, ma być złożona w języku polskim,                     w formie pisemnej na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu,                   tj. na maszynie, komputerze lub ręcznie - pismem czytelnym.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ (art. 82 ust. 3 ustawy p.z.p.), gdyż                            w przeciwnym wypadku, oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.).

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest dostarczyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia, wg kolejności:

- Wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY” („formularz”).

Wzór  formularza stanowi załącznik  nr 1 do SIWZ.

- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

- Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

- Dowód wniesienia wadium.

- „Kosztorys ofertowy” dotyczący niniejszego zamówienia opracowany na podstawie załączonego przedmiaru robót - stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Oferta, a w tym wszystkie załączniki i inne jej elementy muszą być podpisane wyłącznie przez osobę lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby reprezentują wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

Za osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznaje się osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze albo ewidencji działalności gospodarczej bądź                  w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale, odpisie albo kopii – przy czym odpis albo kopia pełnomocnictwa musza być poświadczone za zgodność z oryginałem notarialnie.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, konsorcjum) – do oferty musi być dołączony dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy p.z.p.).

W przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania wykonawcy                           w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, należy załączyć do oferty dokument stwierdzający pełnomocnictwo i jego zakres.

Pełnomocnictwo musi przede wszystkim:

  - wskazywać pełnomocnika,

- być podpisane przez wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się                              o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum),

- wskazywać, że pełnomocnik ma upoważnienie do reprezentowania ich                            w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie składają jedną ofertę (na formularzu ofertowym wykonawcy, o którym mowa w pkt. 10 ust. 1 SIWZ, przy czym:

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wskazane                                  w pkt. 10 ust. 2 SIWZ -  składają oddzielnie wszyscy wykonawcy,

- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazane                     w pkt. 10 ust. 3 SIWZ oraz dokumenty wskazane w pkt. 10 ust. 4, 5 i 6  SIWZ - składają wspólnie wszyscy wykonawcy.

W przypadku przedkładania odpisów lub kserokopii dokumentów należy poświadczyć ich  zgodność z oryginałem następująco:

- zapis: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem”;

- datę potwierdzenia odpisu lub kopii dokumentu;

- podpis wykonawcy i jego pieczęć.

Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę podczas przygotowywania oferty. W tym przypadku dokonane korekty (poprawki lub zmiany) w treści oferty muszą być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie.

Zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Ponadto zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3a ustawy p.z.p., jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w „FORMULARZU OFERTOWYM WYKONAWCY” części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców (pkt. 6 „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” – załącznik nr 1 do SIWZ).

Zamawiający nie wymaga podpisywania przez wykonawcę czystych stron złożonej przez niego oferty.

Zaleca się, aby każda zapisana strona składająca się na złożoną przez wykonawcę ofertę (wraz z wszelkimi załącznikami) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta trwale spięta.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 419), wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone przez siebie informacje oraz musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione                          do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone przez wykonawcę informacje.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych  elementów oferty. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę   przedsiębiorstwa należy podać również w „FORMULARZU OFERTOWEGO WYKONAWCY” (w pkt. 7 „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” - załącznik  nr 1 do SIWZ).

Wykonawca w składanej w niniejszym postępowaniu ofercie nie może zastrzec informacji, które Zamawiający podaje podczas otwarcia ofert tj.: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności (art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.).

Uwaga:

Zaleca się, aby wykonawca w trakcie przygotowania oferty, dokonał wizji lokalnej terenu, który objęty jest przedmiotem zamówienia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne                 do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie wykonawca.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty przetargowej będą ponoszone wyłącznie przez wykonawcę.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 43 ust. 1, art. 86 ust. 2          ustawy p.z.p.)

- Miejsce oraz termin składania ofert (art. 43 ust. 1 ustawy p.z.p.)

Ofertę należy złożyć w jednej zaklejonej/zamkniętej kopercie (w nienaruszonym, nieprzejrzystym opakowaniu) w siedzibie Gminnej Spółki Komunalnej, 41-403 Chełm Śląski, ul. Techników 18, sekretariat do dnia 31.07.2018 r. do godz. 08:00.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno zostać wykonane w taki sposób,  aby nie można było zapoznać się z treścią oferty do czasu otwarcia ofert.

Zaklejona koperta/opakowanie, w której znajduje się oferta musi być oznaczona w sposób następujący:

a) nazwa i adres Zamawiającego:

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o.

41-403 Chełm Śląski

ul. Techników 18

b) nazwa zamówienia:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim

c) opis: OFERTA - nie otwierać do dnia: 31.07.2018 r., do godz.: 08:15”

d) identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej: nazwę i adres 	wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty po terminie niezgodnym z terminem podanym                 w SIWZ ponosi wykonawca.

Oferta złożona po terminie (art. 84 ust. 2 ustawy p.z.p.) zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.

Uwaga!:

Zewnętrzne oznaczenie zaklejonej koperty/opakowania, w której znajduje się oferta zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego jw., zapobiegnie możliwości przypadkowego lub przedwczesnego otwarcia oferty.

Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.

- Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie              z ppkt. 11.1.2. SIWZ. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego                             i wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniej ustalonego terminu składania ofert będą odnosiły się do nowego terminu składania ofert.

- Zmiana treści SIWZ przez Zamawiającego (art. 38 ustawy p.z.p.)

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p. uwzględniając dyspozycję art. 38 ust. 4a ustawy p.z.p.

Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej:                        www.gskchelmsl.pl.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, uwzględniając zapisy                        art. 38 ust. 6 ustawy p.z.p.,  jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach.

Zamawiający o przedłużeniu terminu składania ofert poinformuje wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej: www.gskchelmsl.pl.

- Zmiana lub wycofanie ofert (art. 84 ustawy p.z.p.)

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę składając Zamawiającemu stosowne pisemne oświadczenie lub wniosek. Zarówno zmiany dotyczące treści składanej oferty jak i wycofanej oferty powinny być opakowane, oznaczone i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta, dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Do wniosku o wycofanie lub zmianę oferty musi być dołączony dokument uprawniający wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

W przypadku wystąpienia wątpliwości podczas otwarcia ofert, co do prawidłowego złożenia oświadczenia lub wniosku o wycofanie oferty, Zamawiający dokona otwarcia oferty i ujawni informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.

Żadna złożona do Zamawiającego oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

- Miejsce oraz termin otwarcia ofert (art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p.)

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 31.07.2018 r., o godz. 08:15                              w Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o., 41-403 Chełm Śląski, ul. Techników 18 – biuro Prezesa Zarządu.

- Jawność postępowania (art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p.)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej „sesji” otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

- pełną nazwę (firmy) i adres wykonawców,

- cenę oferty,

- inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.

Ponadto Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informację zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p..

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy p.z.p.: oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

  - Opis sposobu obliczania ceny (art. 36 ust. 1 pkt 12, art. 87, art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.)

Przed przystąpieniem do obliczenia ceny oferty wykonawca powinien dokładnie                                i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zakresu zamówienia pod względem rzeczowym i ilościowym określonym szczegółowo                                w dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 do SIWZ), Przedmiarze robót (załącznik nr 5 do SIWZ), oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót) – załącznik  nr 8 do SIWZ.

W celu określenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca ma sporządzić „Kosztorys ofertowy” w formie kosztorysu uproszczonego dotyczący niniejszego zamówienia. Cenę jednostkową dla każdej pozycji przedmiotowego kosztorysu należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca w sporządzanym „Kosztorysie ofertowym”, określając wartość (netto)                        za poszczególne roboty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia winien uwzględnić krotności mogące występować w opisie poszczególnych robót.

Po wykonaniu przez wykonawcę „Kosztorysu ofertowego” wykonawca ma zsumować pozycje tego kosztorysu poprzez dodanie do siebie wartości z poszczególnych jego części (suma wszystkich pozycji do wyceny wynosi 58).

Po zsumowaniu do ww. wartości wykonawca ma dodać należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% i w ten sposób otrzymaną wartość brutto wpisać w pkt. 1 „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” – który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Cena oferty musi obejmować pełny zakres robót budowlanych określonych w pkt. 3 SIWZ               i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem tego przedmiotu zamówienia.

Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych i groszach polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, będzie brana pod uwagę cena brutto (z podatkiem VAT) wpisana w pkt 1 „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ).

W oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na jej zmianę w czasie trwania umowy np.:

- przygotowanie dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej oraz gotowych fotografii robót zanikających i ulegających zakryciu,

- koszty niezbędnych prób i badań związanych z technologią realizacji niniejszego zamówienia,

- wskaźnik wzrostu cen usług i produktów,

- wzrost cen paliw,

- ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć                    w chwili zawarcia umowy,

- obsługa geodezyjna inwestycji w czasie wykonywania robót,

- pomiary geodezyjne powykonawcze,

- koszty związane z wykonaniem stosownych badań laboratoryjnych,

- itp.

Na cenę winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będą prowadzone                w złotych polskich na zasadach określonych w umowie (załącznik nr 6 do SIWZ).

Nie dopuszcza się opłat za świadczone usługi w walutach obcych.

Uwaga !(I-IV):

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) – określenie składowiska i ewentualnych opłat za utylizację ziemi, gruzu                       i destruktu asfaltowego należy do wykonawcy robót.

Zamawiający nie posiada składowiska, na którym będzie można złożyć wywożoną ziemię,                 gruz i destrukt asfaltowy. Zagospodarowanie wywożonej ziemi, gruzu i destruktu asfaltowego leży po stronie wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia                                14 grudnia 2012 r.  o odpadach.

W związku z powyższym wykonawca musi przyjąć własny sposób wyliczenia kosztów utylizacji i wywozu na dalsze kilometry ziemi, gruzu i destruktu asfaltowego.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów.

- Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy p.z.p. Zamawiający poprawia                      w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  w treści oferty.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o dokonanych poprawkach wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki, o której mowa                                      w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie wykonawcy.

Nie wyrażenie przez wykonawcę zgody na poprawienie omyłki musi być przekazane   Zamawiającemu zgodnie z dyspozycjami pkt. 7 SIWZ.

W takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłkę zgodnie                                  z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.

- Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. składając ofertę                              poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                                    u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku od towaru i usług VAT (pkt. 4 Formularza Ofertowego Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ).

W przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz          z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust. 1 pkt 13, art. 91 ust. 1-6 ustawy p.z.p.)

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Nazwa kryterium | Symbol | Waga [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Cena oferty | C | 60 |
| 2) | Gwarancja udzielona przez wykonawcę | G | 40 |
| RAZEM: | 100 |

          - Kryterium: cena oferty C

Ocena ofert w zakresie kryterium: cena oferty zostanie dokonana wg następującej zasady:

- cena oferty: waga 60%

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty: 60 punktów.

Do oceny kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza Ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ), czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT).

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt.

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego              do obliczania punktowego.

Wzór do obliczeń: Cn C =------ x 100 x 60% Cx

gdzie: 	C – liczba punktów przyznana wykonawcy w kryterium: cena oferty

Cn – najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez wykonawców

Cx – cena przedstawiona przez badanego wykonawcę

Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów                    w liczbach

60% - procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga 60%).

          - Kryterium: gwarancja udzielona przez wykonawcę G

Ocena ofert w zakresie kryterium: gwarancja udzielona przez wykonawcę zostanie dokonana wg następującej zasady:

- gwarancja udzielona przez wykonawcę: waga 40%

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium gwarancja udzielona przez wykonawcę: 40 punktów.

Wykonawca w pkt. 2 Formularza Ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) zaoferuje okres gwarancji udzielanej Zamawiającemu na całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem.

Okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.

Minimalny okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę został określony przez Zamawiającego w pkt. 3 niniejszej SIWZ.

W związku z powyższym okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

W przypadku gdy wykonawca w pkt. 2 Formularza Ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) nie zaoferuje okresu gwarancji udzielanej Zamawiającemu na całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem lub zaoferuje okres gwarancji krótszy niż                         36 miesięcy skutkować to będzie odrzuceniem jego oferty zgodnie z dyspozycją                             art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy p.z.p.

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę w pkt. 2 Formularza Ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji 60 miesięcy a punkty w tym kryterium zostaną obliczone jak                 w przypadku zaoferowania 60 miesięcznego okresu gwarancji.

Do oceny kryterium „gwarancja udzielona przez wykonawcę” będzie brany pod uwagę okres gwarancji udzielanej Zamawiającemu na całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem określony przez wykonawcę w pkt. 2 Formularza Ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ).

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 40 pkt.

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego              do obliczania punktowego.

Wzór do obliczeń: Gx G = ------ x 100 x 40% Gn

gdzie: 	G – liczba punktów przyznana wykonawcy w kryterium: gwarancja udzielona przez wykonawcę

Gx – okres udzielonej gwarancji przez badanego wykonawcę

Gn – najwyższy okres udzielonej gwarancji spośród wszystkich proponowanych przez wykonawców

Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów                    w liczbach

40% - procentowe znaczenie kryterium: gwarancja udzielona przez wykonawcę (waga 40%).

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona                              wg poniższego wzoru:

Wzór do obliczeń: Sp = C + G

| gdzie: | Sp – | Suma punktów przyznana wykonawcy w kryteriach: cena oferty i gwarancja udzielona przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  | C – | ilość punktów przyznana w kryterium: cena oferty |
|  | G – | ilość punktów przyznana w kryterium: gwarancja udzielona przez wykonawcę |

Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznaną w obu kryteriach.

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust. 1 pkt 14, art. 92, art. 93 ust. 1            i art. 94 ustawy p.z.p.)

- Zamawiający udzieli zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i ustawie p.z.p. oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

- W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne (art. 23 ust. 4 ustawy p.z.p.).

Termin, na jaki zostanie zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

-  na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zostaną przekazane pozostałe informacje zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 ustawy p.z.p.

- Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą na czas oznaczony w formie pisemnej                     w terminie wskazanym w art. 94 ust. 1  pkt 2 ustawy p.z.p. z zastrzeżeniem dyspozycji                   i warunków określonych  w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  lub pkt 3 ustawy p.z.p.

- W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów (jest ona najkorzystniejsza ofertą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny),                                  z zastrzeżeniem przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p.

- Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Uwaga !:

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcą został podany w pkt. 7  SIWZ.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 36 ust. 1 pkt 15,        art. 147-151ustawy p.z.p.)

Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (tzn. ceny brutto oferty uwzględniającej całkowity zakres przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3 SIWZ).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy               z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr konta: 29 2490 0005 0000 4530 1169 9312; ALIOR Bank SA O/Katowice.

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z dyspozycją art. 151 ustawy p.z.p.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy (art. 36 ust. 1 pkt 16,                    art. 139-146 ustawy p.z.p.)

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 ustawy p.z.p.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                  w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy:

  - Ceny netto określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy  pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),                   od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto. Zmianie ulegnie wówczas szacunkowa całkowita wartość robót brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy,

  - Szacunkowa całkowita wartość robót, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy może ulec zmniejszeniu w przypadku wystąpienia robót zamiennych, rozumianych jako prace, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym                              a Wykonawcą, ale strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonywanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp.,

  - Przesunięcie terminu wykonania robót, polegające na jego przedłużeniu, będzie możliwe jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć                  w chwili zawarcia umowy takich jak:

- działanie osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań w terminie lub innych zdarzeń mogących negatywnie wpłynąć na jakość wykonanych robót                           a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;

- uzasadnionej zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany;

- wykopaliska i prace archeologiczne, prace geologiczne lub inne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie robót za które nie odpowiada Wykonawca;

- wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy wykonawcy;

- działania osób trzecich na terenie placu budowy objętego przedmiotowym zamówieniem, które to działania uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie;

- w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie w terminie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać;

- konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz, itp.;

- w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych lub klęsk żywiołowych (powodzie, huragany, trąby powietrzne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, intensywne opady atmosferyczne, itp.).

Ww. okoliczności mogą dotyczyć jedynie zmiany terminu wykonania robót, a nie mogą wpływać na ich zakres. Zmiana terminu musi wynikać z okoliczności uzasadniających jego przedłużenie a jej dopuszczalność pisemnie potwierdzi inspektor nadzoru,                     o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 6 niniejszej umowy może nastąpić jedynie o czas trwania ww. okoliczności stanowiących podstawę do przedłużenia terminu.

Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu.

  - Przesunięcie terminu wykonania robót, polegające na jego skróceniu, będzie możliwe jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, które prowadzić będą do szybszego wykonania przez wykonawcę robót objętych przedmiotowym zamówieniem. Okoliczności te jednak mogą dotyczyć jedynie zmiany terminu wykonania robót, a nie mogą wpływać na ich zakres. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu,

  - Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 3 niniejszej umowy,

  - W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian,

  - Wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

  - Wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nowych rozwiązań technologicznych ulepszających realizację przedmiotu umowy,

  - Konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 17, art. 179-198g ustawy p.z.p.)

- Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy p.z.p. przysługują:

  - wykonawcy, a także innemu podmiotowi w przypadku okoliczności, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy p.z.p.,

  - w przypadku okoliczności  wymienionych w art. 179 ust. 2 ustawy p.z.p. również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy p.z.p.

- Odwołanie (dział VI, rozdział 2,  art. 180 ÷ 198 ustawy p.z.p.)

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy p.z.p. czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy p.z.p.;

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie i na zasadach określonych                                 w art. 180 ust. 4 ustawy p.z.p.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania zgodnie z dyspozycjami zwartymi w art. 180 ust. 5 ustawy p.z.p.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

- Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,                a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

Wpis należy wnieść na konto: 	Urząd Zamówień Publicznych

NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

Szczegółowe informacje o wysokości wpisu zawierają Komunikaty na temat numerów kont i wysokości opłat opublikowane w serwisie informacyjnym Urzędu Zamówień Publicznych, adres strony internetowej: http://www.uzp.gov.pl.

- Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie zawiera art. 179÷198 działu VI, rozdziału 2 ustawy p.z.p.

- Skarga do sądu (dział VI, rozdział 3,  art. 198a÷ 198g ustawy p.z.p.)

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego;

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek                       o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części;

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

- Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest skarga do sądu zawiera art. 198a÷198g działu VI, rozdziału 3 ustawy p.z.p.

18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych                  (art. 36  ust. 2 pkt 1 ustawy p.z.p.)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę    ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt 2             ustawy p.z.p.)

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień                  (art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p.)

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p.

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie (art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy p.z.p.)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego (art. 36 ust. 2 pkt 5 ustawy p.z.p.)

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                    i wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- faksem na nr: (32) 225 76 92

- poczta elektroniczna (e-mail): gskchelmsl@poczta.fm

Ponieważ niniejsza SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy p.z.p. została udostępniona na stronie internetowej, Zamawiający na tej stronie zamieści wszystkie wymagane przepisami ustawy zawiadomienia i informacje, dotyczące niniejszego postępowania.

Adres strony internetowej: www.gskchelmsl.pl

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt 6 ustawy p.z.p.)

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania wykonawcy.

24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy p.z.p.)

Nie dotyczy postępowania.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, gdyż nie posiada odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na jej przeprowadzenie.

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich  zwrot (art. 36 ust. 2 pkt 8 ustawy p.z.p.)

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (art. 2 pkt 9b ustawy p.z.p., art. 36 ust. 2 
pkt 10 – 12)

26.1. 	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

- Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy                  w formie pisemnej, o której to umowie mowa w art. 2 pkt 9b ustawy p.z.p.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym                            a wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające w szczególności:

| - | strony umowy, |
| --- | --- |
| - | przedmiot umowy, |
| - | termin wykonania zamówienia, który nie może być dłuższy niż termin określony w pkt. 4 SIWZ, |
| - | warunki dotyczące odbioru robót budowlanych, |
| - | regulacje dotyczące rozliczenia za wykonane roboty budowlane, |
| - | odpłatność, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, |
| - | warunki płatności (forma płatności, numer konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie, których zostanie dokonana płatność), |
| - | warunki zapłaty za wykonane roboty budowlane (termin zapłaty wynagrodzenia - zgodnie z dyspozycją art. 143b ust. 2 ustawy p.z.p.), |
| - | obowiązki wykonawcy i podwykonawcy, |
| - | kary umowne, |
| - | odpowiedzialność za wady i gwarancję jakości, |
| - | warunki zmian umowy, |
| - | warunki odstąpienia od umowy, |
| - | regulacje dotyczące zawierania umów z dalszymi podwykonawcami (na zasadach określonych w ustawie p.z.p.). |

- Wynagrodzenie (wartość umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę powierzonej mu części zamówienia nie może być wyższe niż wynagrodzenie (wartość brutto) wykonawcy za tą część zamówienia publicznego.

- Wartość wszystkich umów zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich zsumowaniu nie może być wyższa niż szacunkowa całkowita wartość robót (wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy), o której mowa w umowie z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w ust. 3 umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych (wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

- Projekt umowy o podwykonawstwo przedłożony Zamawiającemu musi uwzględniać dyspozycje zawarte w art. 143b ust. 2 ustawy p.z.p. zgodnie z którymi termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                      w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zapisy pkt. 1-8 mają zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany umowy                   o podwykonawstwo.

26.2. 	Informacje dotyczące zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (art. 36b ust. 2 ustawy p.z.p.)

Zgodnie z dyspozycją art. 36b ust. 2 ustawy p.z.p. jeżeli zmiana albo rezygnacja                     z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się                    w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy, wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że inny, zaproponowany przez wykonawcę podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: 2/ZP/2018), załączając w tym celu odpowiednie dokumenty jakie były wymagane od wykonawcy podczas przeprowadzenia tego postępowania.

W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, wykonawca lub podwykonawca przedłoży ww. dokumenty Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo                     w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności skutkujących dokonaną zmianą lub rezygnacją z podwykonawcy.

W ww. przypadku Zamawiającemu przysługuje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w ustawie p.z.p.,                  tj.: w art. 143b ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 6.

Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143b ust. 3 pkt. 1 i 2 Zamawiający,                        w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, tj. w ciągu 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pismenej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

    - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

    - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 26.1. ppkt 6 SIWZ.

Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143b ust. 6 Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, który wynosi 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. 26.2. ppkt 1) i 2) SIWZ.

26.3. 	Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu (art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. b ustawy p.z.p.)

Zgodnie z dyspozycją art. 143 b ust. 8 ustawy p.z.p. wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,                     z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

26.4. 	Informacje dotyczące procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane (art. 36 ust. 2 pkt 12)

Termin wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia jest krótszy niż 12 miesięcy w związku z czym Zamawiający nie wskazuje procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia należnego wykonawcy (art. 143a ust. 3                     w związku z art. 143a ust. 1 ustawy p.z.p.).

27. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a (art. 36 ust. 2 pkt 13 ustawy p.z.p.)

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stosuje dyspozycji zawartych w art. 91 ust. 2a ustawy p.z.p.

28. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 (art. 36 ust. 2 
pkt 14 ustawy p.z.p.)

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stosuje dyspozycji zawartych w art. 10a ust. 2 ustawy p.z.p.

29. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty              w większej niż maksymalna liczbie części (art. 36 ust. 2 pkt 15 ustawy p.z.p.)

Zgodnie z pkt. 18 niniejszym SIWZ (18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

30. Postanowienia końcowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Spółka Komunalna Spółka

z o.o., 41-403 Chełm Śląski, ul. Techników 18

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnej Spółce Komunalnej Spółka z o.o., jest Pan Michał Pienta, kontakt: iod@chelmsl.pl, tel 502 528 847

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim, nr sprawy 1/ZP/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.                   z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

| Nr 1 - | Wzór formularza pn.: „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY”; |
| --- | --- |
| Nr 2 - | Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania; |
| Nr 3 - | Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu; |
| Nr 4 - | Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. |
| Nr 5 - | Przedmiar robót; |
| Nr 6 - | Wzór umowy; |
| Nr 7 - | Dokumentacja projektowa; |
| Nr 8 - | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. |

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zatwierdził:

Kierownik Działu Wodociągów, Kanalizacji 
						i Usług Komunalnych

/-/ Grzegorz Michalski

Chełm Śląski, dnia 16.07.2018 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

....................................................					          2/ZP/2018

(pieczątka firmowa wykonawcy)

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa:	......................................................

Adres:		......................................................

Adres poczty elektronicznej:	......................................

Strona internetowa:		......................................

Numer telefonu:		......................................

Numer faksu:			......................................

Numer REGON:		.......................................

Numer NIP:			.......................................

Nr rachunku bankowego: ...............................................................

w Banku: .........................................................................................

# Zamawiający:

# Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o.

41-403 Chełm Śląski

ul. Techników 18

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) tzn. wartość zamówienia nie przekracza kwoty 5 548 000 euro, w sprawie wykonania roboty budowlanej pod nazwą:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim

zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Oferuję wykonanie robót budowlanych pod nazwą jw., zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w pkt. 3 SIWZ za całkowitą cenę - brutto: ……………… zł słownie: ……………………………………………………………………………………….. zgodnie z „Kosztorysem ofertowym”, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

Na całość wykonanych robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem udzielam Zamawiającemu gwarancji na okres …..… miesięcy.

- Oświadczam, że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie zostały zastosowane ceny dampingowe i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie                              z art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. i art. 5–17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 419).

- Informujemy, że wybór naszej oferty

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:*

..……………………………………… - 	………………………….………… zł netto

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 		     wartość bez kwoty podatku VAT

..……………………………………… - 	………………………….………… zł netto

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 		     wartość bez kwoty podatku VAT

_____________________

* niepotrzebne skreślić

- Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Podwykonawcom powierzam wykonanie następujących części zamówienia*)

| Lp. | Część zamówienia do wykonania przez podwykonawcę | Firma podwykonawcy (Nazwa i adres siedziby) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

*) powtórzyć tabelę w razie konieczności

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego innym wykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczenia i zobowiązania wykonawcy:

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ - stanowiącą dokumenty przetargowe. Jednocześnie oświadczam, że nie wnoszę do niej zastrzeżeń i w pełni ją akceptuję.                          Na podstawie zawartych w niej danych, zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty przetargowej i wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany                          w SIWZ i zobowiązuje się do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu                       i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego         w pkt. 4 SIWZ, tj. w terminie:

- rozpoczęcie:   od dnia przekazania placu budowy,

- przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy;

- zakończenie:  do 30 dni od przekazania placu budowy, co oznacza datę podpisania 		 przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego 	    	 wykonanie całości robót.

- Oświadczam, że zawarty w SIWZ wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty – do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w pkt. 3.2. SIWZ realizacja czynności polegających na wykonaniu robót drogowych będzie następować przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy                    o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy.

- Wadium o wartości 3.000,00 zł wnieśliśmy w dniu …………………. w formie ……………………………………………………………………………………………….

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (tzn. ceny brutto uwzględniającej całkowity zakres przedmiotu zamówienia - pkt. 1 formularza ofertowego wykonawcy) w formie    ...……………………………………………………………………………….……………. ...……………………………………………………………………………….……………. przed terminem podpisania umowy.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej, mając na względzie dyspozycje zawarte w art. 297                 i 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst. jednolity: Dz. U. z 2017 r.   poz. 2204 z późn. zm.) oświadczam, że załączone do niniejszej oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert.

- Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba / osoby* do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy będzie:

- ............................................................................... tel. kontaktowy: ...............................................,                     faks: ..............................................., mail: ...............................................

zakres odpowiedzialności: ..............................................................................................................................

- ............................................................................... tel. kontaktowy: ...............................................,                     faks: ..............................................., mail: ...............................................

zakres odpowiedzialności: ..............................................................................................................................

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

- Składam niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum zarządzanego przez  .............................................................................................................................................................................*

(nazwa lidera)

Potwierdzam, iż nie uczestniczyłem w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię .....................................................................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................................................................

Telefon ........................................................ faks..................................................................................................

mail: ...............................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy.

Oferta została złożona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……. do nr …….

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączone do niej następujące oświadczenia i dokumenty** wymagane przez Zamawiającego (numerowany wykaz załączników wraz z tytułami):

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Miejsce i data ............................. 	Podpisano (imię, nazwisko, podpis i pieczęć) ................................

Podpisano (imię, nazwisko, podpis i pieczęć) ................................

(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy                       w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Uwaga:

*      niepotrzebne skreślić

**  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2 do SIWZ

2/ZP/2018

# Zamawiający:

# Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o.

41-403 Chełm Śląski

ul. Techników 18

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim, prowadzonego przez Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o., ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ….………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..………….………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  ……………………………………………………………………………………………………...

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

2/ZP/2018

# Zamawiający:

# Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o.

41-403 Chełm Śląski

ul. Techników 18

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim prowadzonego przez Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o., ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ….……………………………………….

..……………….…………………………………………………………………………………… ..……………….………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

Załącznik nr 4 do SIWZ

2/ZP/2018

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych                                                                                    (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim

Przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie   z art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oświadczam, że:

- Nie należę, wraz z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  2007 r.                 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) . *

- Należę, wraz z Wykonawcą, tj.: …………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….., który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) . *

_____________________

* niepotrzebne skreślić

Miejsce i data ............................. 	Podpisano (imię, nazwisko, podpis i pieczęć) ................................

Podpisano (imię, nazwisko, podpis i pieczęć) ................................

(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy                         w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Uwaga:

- Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Przedmiotowe oświadczenie wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 6 do SIWZ

2/ZP/2018

- WZÓR -

# Umowa Nr …………….

zawarta w dniu …………… r.  pomiędzy Gminną Spółką Komunalną sp. z o.o. z siedzibą 
w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 18, KRS Katowice Wydział VIII Gospodarczy 
nr: 0000248986, NIP: 646-270-52-87, REGON: 240234901, kapitał zakładowy w wysokości 9.933.000,- zł. opłacony w całości zwanym w treści Umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

……………………………………………..

a

# ………….…….…………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§1

- W oparciu o przeprowadzony w dniu ………… r. przetarg nieograniczony zgodnie                    z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                                (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „p.z.p.” Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim.

- Nadzór (nadzór inwestorski) nad pracami, o których mowa w §2 niniejszej umowy,                 w imieniu Zamawiającego będzie dokonywał podmiot lub osoba uprawniona przez Zamawiającego, o której mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

§2

Zakres robót budowlanych dla przedmiotu zamówienia pod nawą określoną                                     w §1 ust. 1 polega na budowie wodociągu bytowo-gospodarczego i p.poż Ø 110 mm z przyłączami wzdłuż drogi gminnej – ulicy Skalnej w Chełmie Śląskim.

Budowa wodociągu zostanie wykonana na odcinku od ulicy Chełmskiej w Chełmie Śląskim do budynku nr 14 przy ul. Skalnej. Włączenie nastąpi do istniejącego wodociągu bytowo-gospodarczego i p.poż Ø 200 mm stal ułożonego wzdłuż ulicy Chełmskiej. Budowany przewód wodociągowy Ø 110 mm PEHD od włączenia do istniejącego wodociągu w rejonie ulicy Chełmskiej z zabudową węzła z dwoma zasuwami Ø 200 mm i zasuwą Ø 100 mm, poprowadzony zostanie w pasie drogowym wzdłuż ulicy Skalnej, aż do rejonu budynku nr 14 przy ulicy Skalnej, gdzie zostanie zakończony zasuwą Ø 100 mm oraz hydrantem  p.poż Ø 80 mm. Istniejące przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych 
od budowanego wodociągu, podlegać będą wymianie z rur stalowych ocynkowanych 
na rury PEHD RC SDR 11, wraz z zasuwami odcinającymi na nowe. Budowa wodociągu 
z rury Ø 110 mm PEHD RC SDR 11 wykonana będzie po nowej trasie w pasie drogi gminnej ul. Skalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres (ilościowo – rzeczowy) zawierają następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa pn.: Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Skalnej w Chełmie Śląskim  – załącznik nr 7 do SIWZ;

- przedmiar robót zawierający m.in. rodzaj robót przewidzianych podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ich dokładną ilość – załącznik nr 5 do SIWZ;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót)                        – załącznik nr 8 do SIWZ.

  - Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji a po całkowitym wykonaniu robót objętych niniejszym zamówieniem wykonawca wykona pomiary geodezyjne powykonawcze.

  - W czasie prowadzenia robót budowlanych droga będzie oznakowana zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego do tego celu tymczasową organizacją ruchu.

  - Do każdego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej oraz gotowych fotografii, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie określonym                    w §6 ust.1 pkt. 1.1. umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty zgrzewów dla rur PEHD RC SDR 11.

  - Zamawiający posiada aktualne zgłoszenie robót z dnia 10.08.2015 r. Znak:                                      BA-Ch.6743.63.2015).

  - Miejsce wykonania robót budowlanych i usługi – lokalizacja dla roboty budowlanej objętej przedmiotem zamówienia: droga gminna ul. Skalna w Chełmie Śląskim, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.

  - Wszelkie postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                   na podstawie której zostało przeprowadzone przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i na podstawie której wykonawca sporządził ofertę, są wiążące dla stron niniejszej umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada kompletną specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować (wykonać) zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, należytą starannością, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy, w tym m.in.                                   z dokumentacją projektową i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót objętych niniejszą umową są mu znane.

- Wykonawca oświadcza, że na własny koszt i w miarę postępu prac usuwał będzie                        z miejsca wykonania robót ziemię, gruz oraz inne materiały rozbiórkowe, śmieci                                 i pozostałości.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  przedmiotu umowy w następujących terminach:

| rozpoczęcie: | od dnia przekazania placu budowy, - przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy; |
| --- | --- |
| zakończenie: | do 30 dni od przekazania placu budowy, co oznacza datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego wykonanie całości robót. |

- Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia osób wykonujących roboty brukarskie i roboty drogowe, tj. przedstawi oświadczenia osób wykonujących roboty instalacyjne potwierdzające, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Nie przedstawienie przez Wykonawcę we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych,  o których mowa w §10 ust. 2 lit. i  umowy.

Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedłoży raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób wykonujących roboty instalacyjne.

Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych                   i w formie określonej przez Zamawiającego zobowiązany jest udzielać wyjaśnień                                      w zakresie zatrudnienia osób wykonujących roboty instalacyjne.

Nie przedstawienie przez Wykonawcę we wskazanym terminie ww. raportu na temat stanu                i sposobu zatrudnienia osób wykonujących roboty instalacyjne lub wyjaśnień w zakresie zatrudnienia osób wykonujących roboty instalacyjne może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, o których mowa w §10 ust. 2 lit. i umowy.

§3

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru:               ……… posiadający uprawnienia budowlane Nr ………..; wydane przez: ……………………….; zamieszkały: ………………………………………..

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ……… posiadający uprawnienia budowlane Nr ………..; wydane przez: ……………………….; zamieszkały: ………………………………………..

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określają przepisy zawarte w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo budowlane.

- Uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków jest                      Pan/Pani: ………….. albo inna osoba wyznaczona przez Prezesa Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.

§4

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą wykonawcy, będzie wynagrodzenie kosztorysowe (w załączeniu kopia „Kosztorysu ofertowego” wykonawcy zawierającego ceny jednostkowe – załącznik nr 1).

2. Szacunkowa całkowita wartość robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi (brutto): ……………….. zł

(słownie: …………………………………………………  ……./100)

w tym podatek VAT w wysokości 23 %  co stanowi kwotę: ……………………. zł

(słownie: ………………………………………….. …………../100)

wartość robót bez podatku VAT (netto)  wynosi: …………………………. zł

(słownie: ……………………………………………..   ……/100).

3. Ostateczna wartość wykonanych robót zostanie wyliczona przez przemnożenie cen jednostkowych określonych w „Kosztorysie ofertowym” (załącznik nr 1 do umowy) przez ilość jednostek faktycznie wykonanych prac i będzie stanowić ostateczną wartość robót, która nie może być większa od wartości określonej w ust. 2.

- Rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót i odbiorze przez Zamawiającego.

- Należne wynagrodzenie wypłacone będzie poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury,                             w następujący sposób:

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o., ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski, 
NIP: 646-270-52-87,

Faktura płatna będzie do 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego wraz                                z dokumentami rozliczeniowymi oraz końcowym protokołem odbioru robót, z załączoną do niego dokumentacją fotograficzną w przypadku i na zasadach określonych w §6 ust. 1 pkt. 1.1. niniejszej umowy.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stwierdzenie wykonania robót podpisem osób wskazanych w §3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, na końcowym protokole odbioru, obmiarze wykonanych robót zawartym w kosztorysie powykonawczym.

- Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług, których dostawa lub świadczenie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:

…………………………………………………………………………………………………..

(Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - wskazanych przez wykonawcę zgodnie                   z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. w pkt. 4 Formularza Ofertowego Wykonawcy)

§5

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji, bez zastrzeżeń.

- Od dnia przekazania placu budowy oraz w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, które to szkody zostały wyrządzone przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wszelkie roszczenia osób trzecich spowodowane nie wykonaniem lub nienależytym wykonanie umowy, kierowane będą do Wykonawcy i będzie je załatwiał Wykonawca. W przypadku pokrycia jakiejkolwiek szkody przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się pokryć ją w pełnej wysokości w terminie 14 dni od wystąpienia o jej pokrycie.

- Wykonawca podczas wykonywania robót związanych z przedmiotem zamówienia,                     o którym mowa w §2 umowy, będzie odpowiedzialny za działania w tym m.in. za błędy              i zaniedbania swych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim samym stopniu jak za swoje działania w tym m.in. za błędy i zaniedbania.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu wszystkich podwykonawców wykonujących przedmiot umowy wraz z zakresem prac powierzonych im do wykonania oraz informowania o wszelkich zmianach w tym zakresie.

§6

- Przedmiot umowy, o którym mowa w §2 podlega następującym etapom odbioru:

  - Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, polegającym na finalnej ocenie ilości, jakości wykonanych i zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy,  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia. Gotowość robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru zgłasza kierownik budowy lub kierownik robót. Do odbioru robót zanikających               i ulegających zakryciu Wykonawca przygotuje m.in. dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej oraz gotowych fotografii, umożliwiającą identyfikację wykonanych robót.

Dodatkowo do dokumentacji fotograficznej wykonawca załączy opis wykonanych robót               z odniesieniem do zapisów w dzienniku budowy, potwierdzony przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna wraz z opisem wykonanych robót zostanie przedłożona Zamawiającemu wraz z fakturą, w której zafakturowane zostały roboty zanikające i ulegające zakryciu, przy czym przedmiotowa dokumentacja, tj. dokumentacja fotograficzna oraz opis wykonanych robót,  nie będzie stanowiła załącznika do faktury.

  - Odbiorowi końcowemu

    - Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadowalająco wszystkie badania i próby, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru końcowego wraz z kompletnym operatem kolaudacyjnym nie później niż w dniu zakończenia robót wskazanego w § 2 ust. 6 umowy.

Przekazanie wniosku o dokonanie odbioru końcowego będzie gotowością Wykonawcy do odbioru końcowego. Gotowość tę Wykonawca stwierdza również wpisem do dziennika budowy.

Operat kolaudacyjny to zbór dokumentów zawierający m.in.: pozwolenie na budowę, kserokopię dziennika budowy, atesty materiałów, certyfikaty, gwarancje, protokoły z prób, protokoły odbiorów branżowych, sprawozdania techniczne kierownika budowy, oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy, oświadczenie wykonawcy o złożeniu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bieruniu wniosku o wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacja fotograficzna                       w wersji elektronicznej i papierowej sporządzana w trakcie realizacji robót, która będzie  umożliwiała identyfikację wykonanych robót.

Dodatkowo do dokumentacji fotograficznej wykonawca załączy opis wykonanych robót z odniesieniem do zapisów w dzienniku budowy, potwierdzony przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 5 dni roboczych, wniosku wykonawcy o dokonanie odbioru robót, jeżeli uzna, że przedmiot umowy nie został zakończony zgodnie z zawartą umową.

    - Odbiorowi końcowemu, polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, o których mowa w §2 umowy w odniesieniu do ich jakości, zgodności z przepisami, dokumentacją projektową, umową standardami i ich wartością.

    - Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu                         z Wykonawcą wyznacza datę odbioru końcowego robót.

    - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do kompletności lub prawidłowości operatu kolaudacyjnego, wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą, w której Zamawiający dokonał odbioru przedmiotu umowy.

- W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą przedstawiciele wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

Ponadto w czynnościach odbioru końcowego mogą uczestniczyć podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy z którymi wykonawca zawarł stosowną umowę na zasadach określonych                 w niniejszej umowie oraz w p.z.p., przy czym czynności odbiorowe związane z odbiorem przedmiotowego zamówienia dokonywane będą między wykonawcą a Zamawiającym na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w ustawie Prawo Budowlane.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,                to zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

6.1.	nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

6.2.	nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a)	jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych                w §10 niniejszej umowy,

c)	w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy wykonawcy.

7. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wykona badań w terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo samodzielnego zlecenia wykonania badań i obciążenia ich kosztami Wykonawcy niezależnie od wyniku tych badań.

§7

1.  Wykonawca zapewni sprzęt spełniający wymagania norm technicznych.

2. W przypadku użycia sprzętu specjalistycznego Wykonawca zobowiązuje się do  uzyskania tego sprzętu we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Sprzęt, jaki Wykonawca posiada na miejscu realizacji prac, uznaje się za przypisany do wykonania robót. Wykonawca nie będzie miał prawa do wycofania go bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, chyba że wykaże, że ów sprzęt nie jest dłużej potrzebny do wykonania robót.

§8

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- oznakowania miejsca robót, zgodnie z projektem organizacji ruchu, zapewniając   jednocześnie bezpieczeństwo oraz płynność ruchu kołowego i pieszego,

- wykonania zleconych prac solidnie i fachowo,

- realizacji robót na każde żądanie i wskazanie Zamawiającego,

- terminowego wykonania robót zgodnie z umową,

- przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż i innych obowiązujących przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie miejsca robót oraz pokrywa koszty wykonania i utrzymania wszelkich osłon, ogrodzeń, oświetleń, znaków ostrzegawczych i informacyjnych.

§9

- Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne                    i zakres tej odpowiedzialności wykonawca rozszerza na okres … miesięcy (tj.: na okres udzielonej gwarancji), licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotowych robót budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

- Do wykonywania niniejszej umowy mają zastosowanie dyspozycje wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady.

- Wykonawca udziela … miesięcznego okresu gwarancji na roboty określone w §1 i §2 pkt.1 niniejszej umowy, licząc od dnia końcowego ich odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych będących przedmiotem odbioru.

§10

- Strony określają, że naprawienie szkody spowodowanej niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w drodze zapłaty kary umownej (art. 483 k.c.).

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji – w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub naprawy gwarancyjnej.

  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,20% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

  - za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

  - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

  - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                       o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

  - Za nie przedstawienie we wskazanym terminie dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących roboty instalacyjne, raportu lub wyjaśnień, o których mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 0,20% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku nie zatrudnienia osób wykonujących roboty instalacyjne na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,50% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiający płaci wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu placu budowy.

- za opóźnienie w odbiorze wykonanych robót powstałe z winy Zamawiającego                                    – w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze wykonanych robót                     z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w §6 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§11

  - W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie wykonanego zamówienia Zamawiający wezwie pisemnie lub drogą elektroniczną Wykonawcę do ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania.

  - W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia wykonawcy zastępczego i obciążenia Wykonawcy kosztami wykonania zastępczego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty za prace wykonawcy zastępczego.

  - Za wykonanie niestaranne oraz wadliwe (stwierdzenie przez Zamawiającego wad lub usterek) uznaje się wykonanie wskazane przez Inspektora Nadzoru, o którym mowa w §3 pkt 1 niniejszej umowy.

§12

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 ustawy p.z.p.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                  w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy:

  - Ceny netto określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy  pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),                   od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto. Zmianie ulegnie wówczas szacunkowa całkowita wartość robót brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy,

  - Szacunkowa całkowita wartość robót, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy może ulec zmniejszeniu w przypadku wystąpienia robót zamiennych, rozumianych jako prace, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym                              a Wykonawcą, ale strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonywanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp.,

  - Przesunięcie terminu wykonania robót, polegające na jego przedłużeniu, będzie możliwe jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć                  w chwili zawarcia umowy takich jak:

- działanie osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań w terminie lub innych zdarzeń mogących negatywnie wpłynąć na jakość wykonanych robót                           a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;

- uzasadnionej zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany;

- wykopaliska i prace archeologiczne, prace geologiczne lub inne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie robót za które nie odpowiada Wykonawca;

- wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy wykonawcy;

- działania osób trzecich na terenie placu budowy objętego przedmiotowym zamówieniem, które to działania uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie;

- w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie w terminie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać;

- konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz, itp.;

- w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych lub klęsk żywiołowych (powodzie, huragany, trąby powietrzne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, intensywne opady atmosferyczne, itp.).

Ww. okoliczności mogą dotyczyć jedynie zmiany terminu wykonania robót, a nie mogą wpływać na ich zakres. Zmiana terminu musi wynikać z okoliczności uzasadniających jego przedłużenie a jej dopuszczalność pisemnie potwierdzi inspektor nadzoru,                     o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 6 niniejszej umowy może nastąpić jedynie o czas trwania ww. okoliczności stanowiących podstawę do przedłużenia terminu.

Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu.

  - Przesunięcie terminu wykonania robót, polegające na jego skróceniu, będzie możliwe jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, które prowadzić będą do szybszego wykonania przez wykonawcę robót objętych przedmiotowym zamówieniem. Okoliczności te jednak mogą dotyczyć jedynie zmiany terminu wykonania robót, a nie mogą wpływać na ich zakres. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu,

  - Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 3 niniejszej umowy,

  - W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian,

  - Wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

  - Wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nowych rozwiązań technologicznych ulepszających realizację przedmiotu umowy,

  - Konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych.

§13

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

  - W przypadku nie przedstawienia we wskazanym terminie dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących roboty brukarskie i roboty drogowe, raportu lub wyjaśnień, o których mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy oraz w przypadku nie zatrudnienia osób wykonujących roboty brukarskie i roboty drogowe na podstawie umowy o pracę.

  - Odstąpienie dla swej skuteczności wymaga uprzedniego wezwania drugiej strony do usunięcia stanu stanowiącego podstawę do odstąpienia i bezskutecznego upływu wyznaczonego, co najmniej 7-dniowego, terminu na usunięcie tego stanu.

Zamawiający w takim przypadku może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Wykonawca natomiast może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (zgodnie z dyspozycją art. 145 p.z.p.).

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego oraz Wykonawcę obowiązują następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony związane są nadal zapisami umowy dotyczącymi możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w §10 ust. 2 lit. c niniejszej umowy.

§14

- Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej, o której to umowie mowa w art. 2 pkt 9b ustawy p.z.p.

- Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

(części zamówienia do wykonania przez podwykonawcę wskazane w pkt. 6 Formularza Ofertowego Wykonawcy)

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                                   o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wzór wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W przypadku podzlecenia przez wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez wykonawcę za wykonane prace podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, tj. w ciągu 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszej umowy.

Wzór zastrzeżeń w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                              o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, tj. w ciągu 14 dni od przedstawienia projektu umowy                          o podwykonawstwo, uważa się za akceptacje projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wzór przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy              o podwykonawstwo robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

- Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, tj. w ciągu 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Wzór sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, który wynosi 14 dni licząc od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Zgodnie z dyspozycją art. 143 b ust. 8 ustawy p.z.p. wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                            o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów                       o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

Wzór przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy              o podwykonawstwo stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy.

- Przepisu ust. 1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany projektu umowy lub umowy        o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego                      w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające w szczególności:

| - | strony umowy, |
| --- | --- |
| - | przedmiot umowy, |
| - | termin wykonania zamówienia, który nie może być dłuższy niż termin określony w §2 ust. 6 umowy, |
| - | warunki dotyczące odbioru robót budowlanych, |
| - | regulacje dotyczące rozliczenia za wykonane roboty budowlane, |
| - | odpłatność, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, |
| - | warunki płatności (forma płatności, nr konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie, których zostanie dokonana płatność), |
| - | warunki zapłaty za wykonane roboty budowlane (termin zapłaty wynagrodzenia – zgodnie z dyspozycją art. 143b ust. 2 ustawy p.z.p.), |
| - | obowiązki wykonawcy i podwykonawcy, |
| - | kary umowne, |
| - | odpowiedzialność za wady i gwarancję jakości, |
| - | warunki zmian umowy, |
| - | warunki odstąpienia od umowy, |
| - | regulacje dotyczące zawierania umów z dalszymi podwykonawcami (na zasadach określonych w ustawie p.z.p.). |

- Wynagrodzenie (wartość umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę powierzonej mu części zamówienia nie może być wyższe niż wynagrodzenie (wartość brutto) przez wykonawcy za tą część zamówienia publicznego

- Wartość wszystkich umów zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich zsumowaniu nie może być wyższa niż szacunkowa całkowita wartość robót (wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy), o której mowa w §4 ust. 2 umowy z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w ust. 3 niniejszej umowy.

- Zasady zapłaty wynagrodzenia wykonawcy:

- W przypadku wykonania prac przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców konieczne jest dostarczenie Zamawiającemu dowodu zapłaty na ich rzecz. Nie dostarczenie przez wykonawcę dowodu przelewu na rachunek podwykonawców lub dalszych podwykonawców albo innego dowodu zapłaty wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców lub dalszych podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu zostały przez wykonawcę uregulowane powoduje niewymagalność roszczenia wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

- w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktury potwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- zaplata całości należności będzie następowała w całości na rzecz wykonawcy,

- w przypadku faktury, z której wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  wykonawca w terminie dziesięciu dni przed upływem terminu płatności tej faktury przez zamawiającego złoży dowód przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo inny dowód zapłaty wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że wszystkie należności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu zrealizowanych przez niego części przedmiotu zostały przez wykonawcę uregulowane; nieprzekazanie przez wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury wynagrodzenia należnego podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy do momentu spełnienia tego warunku.

- Brak zachowania przez wykonawcę warunków określonych w pkt c zwalnia zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktury w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców obciążają wykonawcę.

- W przypadku gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający będzie dokonywał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143c ustawy p.z.p.

- W przypadku gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający będzie dokonywał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia zgodnie z dyspozycjami zawartymi                  w art. 143c ust. 1-7 ustawy p.z.p., tj.:

Art. 143 c. 1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa                  w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

Umowa o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musi być zawarta                                z uwzględnieniem odpowiednio zapisów określonych w ust. 1-16.

- Zgodnie z dyspozycją art. 36b ust. 2 ustawy p.z.p. jeżeli zmiana albo rezygnacja                     z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału                   w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania                      o udzielenie zamówienia.

W przypadku zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy, wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że inny, zaproponowany przez wykonawcę podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania                o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: 2/ZP/2018), załączając w tym celu odpowiednie dokumenty jakie były wymagane od wykonawcy podczas przeprowadzenia tego postępowania.

W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, wykonawca lub podwykonawca przedłoży ww. dokumenty Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności skutkujących dokonaną zmianą lub rezygnacją                                  z podwykonawcy.

W ww. przypadku Zamawiającemu przysługuje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w ustawie p.z.p.,                  tj.: w art. 143b ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 6.

Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143b ust. 3 pkt. 1 i 2 Zamawiający,                        w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, tj. w ciągu 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143b ust. 6 Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, który wynosi 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,                     o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

- W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom                         lub w przypadku zmiany umowy bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu umów zawartych o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek robót na terenie budowy o ile nie zawarli umów w trybie określonym w niniejszej umowie i p.z.p.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- W przypadku gdy wykonawca nie powierza wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie stosuje się zapisu §14.

§15

1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy p.z.p. wraz z aktami wykonawczymi do p.z.p.

2.	Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§16

- Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC.

- Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być oddane w zastaw przez uprawnionego.

§17

Wykonawca oświadcza, iż rezygnuje z prawa do zbycia wierzytelności wynikających                           z niniejszej umowy.

§18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W załączeniu:

| Załącznik nr 1: | Kopia „Kosztorysu ofertowego” wykonawcy zawierającego ceny jednostkowe; |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2: | Kopia „Formularza Ofertowego Wykonawcy”; |
| Załącznik nr 3: | Kopia uprawnień; |
| Załącznik nr 4: | Wzór wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych; |
| Załącznik nr 5: | Wzór zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych; |
| Załącznik nr 6: | Wzór pisma w sprawie przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych; |
| Załącznik nr 7: | Wzór sprzeciwu do przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych; |
| Załącznik nr 8: | Wzór pisma w sprawie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; |

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

1. .................................				1. .............................

2. .............................				            2. .............................

Załącznik nr 4

do umowy nr ……..

z dnia ……………….r.

-WZÓR-

| ………………………………………… | ………………., dnia…………….. |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, który zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane | Miejscowość, data |

# Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o.

41-403 Chełm Śląski

ul. Techników 18

Wniosek

w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim.

Na podstawie art. 143 b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz w związku z §14 ust. 3 umowy nr ………….. z dnia …................., w załączeniu przedkładam/y do akceptacji projekt umowy                o podwykonawstwo, jaką zamierzam/my zawrzeć z następującym Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą:……………………………………………………………….………………….

(nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy)

w celu realizacji części zamówienia: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...

(wskazać część lub części zamówienia, które będą realizowane przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę)

Załączniki:

| Załącznik nr 1: | Projekt umowy o podwykonawstwo robót budowlanych; |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2: | Zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy |

……………………………..……………..

Data, podpis wykonawcy

Akceptacja przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo:

……………………………..……………..

Data, podpis

Załącznik nr 5

do umowy nr …………..

z dnia ……………….r.

-WZÓR-

| Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o. 41-403 Chełm Śląski ul. Techników 18 | Chełm Śląski, dnia…………….. |
| --- | --- |

……………….…………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, który przedłożył do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo robót budowlanych

Zastrzeżenia

do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim.

W związku ze złożonym w dniu ……………. wnioskiem w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych w ramach ww. zamówienia zgłaszam w formie pisemnej następujące zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy:

| Lp. | Wskazać postanowienie projektu umowy o podwykonawstwo, do którego zgłasza się zastrzeżenia | nr strony projektu umowy | Uzasadnienie zgłoszenia zastrzeżenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

……………………………..……………..

Data, podpis

Załącznik nr 6

do umowy nr ……………..

z dnia ……………….r.

-WZÓR-

| ………………………………………… | ………………., dnia…………….. |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, który przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane | Miejscowość, data |

# Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o.

41-403 Chełm Śląski

ul. Techników 18

Przekazanie Zamawiającemu

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim.

Na podstawie art. 143 b ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz w związku z §14 ust. 8 umowy nr ………… z dnia …................., w załączeniu przedkładam/y poświadczoną za zgodność              z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, zawartą w dniu ……………..                  z następującym Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą: ……………….………………………

(nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy)

Treść przedłożonej kopii umowy jest zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy.

Załączniki:

| Załącznik nr 1: | Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo |
| --- | --- |

……………………………..……………..

Data, podpis wykonawcy

Akceptacja przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo:

……………………………..……………..

Data, podpis

Załącznik nr 7

do umowy nr ………………

z dnia ……………….r.

-WZÓR-

| Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o. 41-403 Chełm Śląski ul. Techników 18 | Chełm Śląski, dnia…………….. |
| --- | --- |

……………….…………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, który przedłożył kopię umowy o podwykonawstwo robót budowlanych

Sprzeciw

do przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim.

Na podstawie art. 143 b ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z §14 ust. 9 umowy …………………….. z dnia ……………. zgłaszam w formie pisemnej  sprzeciw do umowy o podwykonawstwo:

| Lp. | Wskazać postanowienie kopii umowy o podwykonawstwo, do którego zgłaszany jest sprzeciw | nr strony umowy | Uzasadnienie zgłoszenia sprzeciwu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

……………………………..……………..

Data, podpis

Załącznik nr 8

do umowy nr ………………..

z dnia ……………….r.

-WZÓR-

| ………………………………………… | ………………., dnia…………….. |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, który przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi/dostawy | Miejscowość, data |

# Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o.

41-403 Chełm Śląski

ul. Techników 18

Przekazanie Zamawiającemu

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy/usługi w ramach zamówienia pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim.

Na podstawie art. 143 b ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  oraz w związku z §14 ust. 11 umowy nr ……………… z dnia …................., w załączeniu przedkładam/y poświadczoną za zgodność              z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, zawartą w dniu …………….. z następującym Podwykonawcą: ……………………………….………………….

(nazwa i adres Podwykonawcy)

Załączniki:

| Załącznik nr 1: | Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo |
| --- | --- |

……………………………..……………..

Data, podpis wykonawcy

# Footnotes

Okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. Okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Zamawiający w pkt. 13 pkt. 2 SIWZ (Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert) określił sposób oceny ofert oraz przyznawania punktów w kryterium: gwarancja udzielona przez wykonawcę.

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Należy wskazać czy wykonawca zamieścił w składanej przez siebie ofercie informacje stanowiące tajemnice    przedsiębiorstwa oraz miejsce ich zapisania (np. poprzez wskazanie nr stron).

Należy skreślić odpowiednio.

Zgodnie z art. 143b ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych niezgłoszenie  w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w ciągu 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

Należy skreślić odpowiednio.

Zgodę dołącza wyłącznie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy

UWAGA: Załącznik stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

Należy skreślić odpowiednio.

Zgodnie z art. 143b ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w ciągu 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełnienia wymagań określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia w projekcie umowy                     o podwykonawstwo terminu zapłaty dłuższego niż określono w umowie na roboty budowlane z Wykonawcą.

UWAGA: Załącznik stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

Należy skreślić odpowiednio.

Niezgłoszenie  w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy, zgodnie z art. 143 b ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

Kopię umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy

UWAGA: Załącznik stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

Należy skreślić odpowiednio.

Zgodnie z art. 143b ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w ciągu 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 143b ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych sprzeciw może dotyczyć niespełnienia wymagań określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty dłuższego niż określono w umowie na roboty budowlane z Wykonawcą.

UWAGA: Załącznik stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

Należy skreślić odpowiednio.

Należy skreślić odpowiednio.

Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi przedkłada Zamawiającemu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy                 w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00).

Zgodnie z dyspozycją art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuję o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy

UWAGA: Załącznik stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo